Informe sobre las daily meeting de Skyline Corp

Integrantes: Benjamin Ibañez (Owner) Nacho Alvarez (Team) Ramiro Averbuj (Team) Benjamin Korstanje (Scrum Master)

Daily Stand Meeting del 27/8/2025

En el día de la fecha realizamos una investigación para tener una base en la cual trabajar sobre el proyecto. Tipos de aves, alimentación, etc.

Daily Stand Meeting del 29/8/2025

¿Qué se hizo?

En el día de la fecha empezamos a distribuir las tareas del proyecto. Decidimos que sea de la siguiente manera:

Benjamin Ibañez se encarga de realizar los diagramas y a su vez ayuda con el diseño de la página. Korstanje realiza junto a Ibañez los diagramas y algunas partes del código. Ramiro y Nacho se van a encargar del código principal y del diseño. Cabe recalcar que las tareas podrán rotarse o ampliarse conforme vaya avanzando el proyecto.

¿Qué se va a hacer?

Continuar con la planificación y la elaboración de los diagramas.

¿Cómo se va a hacer?

Mediante un documento compartido de Google docs.

Daily Stand Meeting del 01/09/2025

¿Qué se hizo?

Se avanzó en la elaboración del diagrama de caso de uso, definiendo actores principales y definimos la estructura general del sistema.

¿Qué se va a hacer?

Vamos a seguir con el diagrama de clases y definiremos la estructura del sistema.

¿Cómo se va a hacer?

Usando Drawio para realizar los diagramas y compartir el avance mediante una carpeta de Google Drive.

Daily Stand Meeting del 03/09/2025

¿Qué se hizo?

Se completó el diagrama de casos de uso y se revisaron las relaciones entre actores.

¿Qué se va a hacer?

Vamos a finalizar el diagrama de clases y comenzar a planificar el diseño visual de la página.

¿Cómo se va a hacer?

Se va a hacer mediante trabajo colaborativo entre todos los integrantes del grupo y revisión grupal en el documento compartido.

Daily Stand Meeting del 05/09/2025

¿Qué se hizo?

Se terminó el diagrama de clases y se validó que las relaciones y entidades estén bien.

¿Qué se va a hacer?

Vamos a iniciar el diseño visual de la página, eligiendo entre todos la paleta de colores y la estructura básica.

¿Cómo se va a hacer?

Lo vamos a hacer utilizando referencias visuales y bocetos compartidos por el grupo.

Daily Stand Meeting del 08/09/2025

¿Qué se hizo?

Se avanzó con el diseño de la página, elaborando un boceto de la interfaz principal.

¿Qué se va a hacer?

Vamos a comenzar con la estructura base del código HTML.

¿Cómo se va a hacer?

Trabajando en Visual Studio y compartiendo lo que vamos haciendo por Drive.

Daily Stand Meeting del 10/09/2025

¿Qué se hizo?

Se creó la estructura base del HTML, con encabezado, menú y pie de página.

¿Qué se va a hacer?

Vamos a agregar contenido inicial y preparar los estilos CSS.

¿Cómo se va a hacer?

Se va a realizar mediante trabajo dividido entre los integrantes y será revisado grupalmente.

Daily Stand Meeting del 12/09/2025

¿Qué se hizo?

Se añadieron las secciones de la página y se probaron distintos diseños de menú.

¿Qué se va a hacer?

Vamos a definir los estilos CSS y comenzar a aplicar colores y fuentes.

¿Cómo se va a hacer?

Se realizará utilizando CSS externo para mantener el código ordenado.

Daily Stand Meeting del 15/09/2025

¿Qué se hizo?

Se aplicó la paleta de colores definitiva y se ajustaron los márgenes y fuentes.

¿Qué se va a hacer?

Vamos a agregar animaciones simples al menú y preparar el contenido de cada sección.

¿Cómo se va a hacer?

Se va a realizar usando transacciones CSS y revisando el diseño entre todos.

Daily Stand Meeting del 17/09/2025

¿Qué se hizo?

Se implementaron animaciones y efectos visuales. Además, se mejoró la estructura general del HTML.

¿Qué se va a hacer?

Vamos a agregar nuevas secciones como servicios y formulario de contacto.

¿Cómo se va a hacer?

Se va a realizar con estilos flexibles en CSS.

Daily Stand Meeting del 19/09/2025

¿Qué se hizo?

Se comenzó con el apartado de servicios y se agregó contenido de prueba.

¿Qué se va a hacer?

Vamos a terminar la sección de servicios y pasar a la parte de formulario de contactos.

¿Cómo se va a hacer?

Se realizará utilizando X y diferentes estilos adaptativos.

Daily Stand Meeting del 22/09/2025

¿Qué se hizo?

Se completó la parte de servicios. Se revisó su funcionamiento una y otra vez para asegurar que funcione de la manera correcta.

¿Qué se va a hacer?

Vamos a agregar el apartado de contacto con campos básicos.

¿Cómo se va a hacer?

Se realizará mediante etiquetas de formulario HTML y estilos CSS personalizados.

Daily Stand Meeting del 24/09/2025

¿Qué se hizo?

Se añadió a la página el apartado de contacto y se mejoró la estética general de la página.

¿Qué se va a hacer?

Vamos a incorporar validaciones y ajustar detalles de diseño.

¿Cómo se va a hacer?

Se realizará con HTML y CSS y revisando en grupo el código.

Daily Stand Meeting del 29/09/2025

Qué se hizo?

Se comenzó con la funcionalidad de pedidos.

Qué se va a hacer?

Vamos a definir la estructura del formulario de pedidos y sus campos.

Cómo se va a hacer?

Lo vamos a hacer utilizando php.

Daily Stand Meeting del 01/10/2025

Qué se hizo?

Se avanzó en la programación del formulario de pedidos.

Qué se va a hacer?

Vamos a conectar visualmente las secciones y revisar errores que detectamos.

Cómo se va a hacer?

Lo vamos a realizar con revisión grupal en Visual Studio.

Daily Stand Meeting del 03/10/2025

11/9

Qué se hizo?

Se corrigieron errores menores en el codigo del formulario.

Qué se va a hacer?

Vamos a optimizar la carga de imágenes y mejorar el rendimiento de la página.

Cómo se va a hacer?

Lo vamos a hacer reduciendo peso de archivos y reorganizando el CSS.

Daily Stand Meeting del 06/10/2025

Qué se hizo?

se optimizo el codigo y se revisaron los estilos generales.

Qué se va a hacer?

vamos a preparar la versión casi final para la revisión grupal.

Cómo se va a hacer?

unificando los archivos y interesado en probando en distintos dispositivos.

Daily Stand Meeting del 8/10/2025

Qué se hizo?

se realizó una revisión completa del sitio y se corrigieron errores visuales.

Qué se va a hacer?

vamos a realizar pruebas de funcionalidad completas.

Cómo se va a hacer?

Lo vamos a hacer simulando el uso de la pagina por parte de un usuario.

Daily Stand Meeting del 13/10/2025

Qué se hizo?

Durante esta jornada se realizaron ajustes y mejoras visuales en el sitio web. Se revisó el diseño en el CSS, buscando unificar los colores y la tipografía para que el sitio mantenga un estilo coherente. Además, se restructuraron algunos elementos del HTML para lograr una mejor organización del codigo y facilitar futuras modificaciones.

También se hizo una breve revisión de los diagramas elaborados (CPM, DER, DFD y casos de uso), corrigiendo pequeños detalles de formato  y nombres de entidades.

Qué se va a hacer?

En los próximos dias se trabajará en completar las secciones restantes de la pagina web, especialmente el apartado de contacto y menú principal.

Cómo se va a hacer:

Dividiendo el trabajo: mientras algunos integrantes corrigen estilos en CSS, otros avanzarán en la redacción y estructura del contenido dentro del HTML.

Daily Stand Meeting del 15/10/2025

Qué se hizo:

El grupo se enfocó en el mejoramiento de la navegación dentro del sitio, agregando vínculos entre secciones y probando la funcionalidad de los botones del menú.

Se discutió la posibilidad de incorporar una pequeña animación o efecto visual en el encabezado, con el fin de darle mayor dinamismo a la página.

Paralelamente, se revisaron nuevamente los diagramas y se guardaron las versiones definitivas en la carpeta compartida de Google Drive, dejando todo ordenado para futuras referencias

Qué se va a hacer:

Seguir optimizando el diseño, centrándose en la responsividad del sitio web y la compatibilidad en distintos dispositivos.

Cómo se va a hacer:

Mediante pruebas en distintos navegadores y pantallas, ajustando las reglas CSS según los resultados obtenidos.

Daily Stand Meeting del 17/10/2025

Qué se hizo:

Se avanzó notablemente en el diseño del sitio web, mejorando márgenes, alineaciones y espaciados. Se implementaron nuevos estilos en CSS para mejorar la presentación de las imágenes y el pie de página.

También se hizo una revisión grupal de todo el contenido visual para verificar que el proyecto mantenga coherencia entre los distintos apartados.

El equipo acordó que, si bien el sitio no está finalizado, ya se alcanzó un nivel visual sólido y funcional.

Qué se va a hacer:

En los próximos días se buscará terminar las secciones pendientes de la página, especialmente aquellas que aún no tienen contenido o diseño definido. Además, se prevé integrar todos los elementos del sitio en una estructura final, unificando estilos y garantizando una navegación fluida entre secciones.

También se acordó revisar nuevamente los diagramas técnicos (DER, DFD, CPM y casos de uso) para asegurarse de que estén listos para ser incluidos en el informe cuando este se inicie.

Cómo se va a hacer:

El equipo trabajará de manera coordinada a través de Visual Studio Code y Google Drive, compartiendo avances mediante capturas y comentarios.

Se aplicará una dinámica de revisión cruzada: mientras unos integrantes ajustan el diseño visual, otros verificarán que el código esté limpio, ordenado y bien estructurado. Esto permitirá cerrar la primera etapa del desarrollo web con una base sólida antes de continuar con el resto del proyecto.

Daily Stand Meeting del 20/10/2025

Qué se hizo:

Durante esta reunión se realizó un repaso general de todo el trabajo completado hasta el momento, tanto de los diagramas como de la parte web.

El grupo coincidió en que el proyecto ya tiene una base sólida: los diagramas están finalizados y el desarrollo web se encuentra aproximadamente al 50 %.

Se discutieron ideas para futuras implementaciones, como añadir un sistema básico de interacción (formularios o enlaces funcionales), aunque todavía no se definió una fecha para comenzar con esa parte.

Qué se va a hacer:

Seguir mejorando la página web y preparar los materiales necesarios para el informe final, que aún no fue iniciado.

Cómo se va a hacer:

Continuando con el trabajo colaborativo en línea, manteniendo comunicación constante entre los integrantes y anotando los próximos pasos en el documento de planificación

Daily meeting del 27/10/2025

Qué se hizo:

En el día de la fecha se continuó con el informe final por parte de Benjamin Korstanje y la parte del sweet home.

Qué se va a hacer:

En el día de la fecha Benjamin Korstanje siguió con el informe final que empezó el 22/10. Benjamin Ibañez empezó junto a Averbuj el apartado del sweet home. Mientras que Ignacio Alvarez siguió con el apartado de los galpones.

Cómo se va a hacer:

El informe final se va a hacer en google Docs, y el apartado del sweet home en dicha aplicación.

Daily meeting del 29/10/2025

Qué se hizo:

En el día de la fecha Benjamin Ibañez siguió con el sweet home, mientras que Ramiro Averbuj hizo el apartado del subneteo. Benjamin Korstanje siguió con el informe final e Ignacio Alvarez hizo la parte de

Qué se va a hacer:

Vamos a intentar acelerar el proceso de la página ya que nos quedan 2 semanas más o menos para finalizar el trabajo. Nos queda la parte del subneteo, el sweet home y algunas cosas de la página.

Cómo se va a hacer:

Vamos a seguir la página con código html, y el apartado del informe con Google Docs como venimos haciendo. Y el sweet home con dicha aplicación.

Daily meeting del 31/10/2025

Qué se hizo?

En el dia de la fecha Benjamin Ibañez siguió con el apartado del sweet home. Ramiro siguió con el subneteo, Korstanje con el informe final y Nacho se estuvo fijando algunos errores que pudimos detectar en la pagina; específicamente en el apartado de galpones.

Qué se va a hacer?

Vamos a tratar de meterle pata porque quedan solamente 4 dias para que fibalice el proyecto, y nos faltan varias cosas. Cada uno seguirá con su parte mencionada anteriormente en el apartado de "qué se hizo hoy".

Cómo lo vamos a hacer?

Nacho va a hacerlo con Php My admin, Ibañez con el sweet home, Ramiro con el cisco y Benja con el informe

Daily Meeting — Lunes 3 de noviembre

Qué se hizo:

Durante la jornada de hoy, el grupo continuó avanzando en sus respectivas áreas de trabajo.

Benjamín Ibañez siguió con el desarrollo del proyecto en Sweet Home 3D, enfocándose en la organización de los espacios y la distribución visual de los elementos. Logró un mejor detalle en la ambientación general, dándole más realismo al diseño.

Korstanje dedicó el día a continuar con el informe final, revisando la estructura general y empezando a redactar la introducción y los primeros apartados teóricos.

Nacho avanzó con el apartado de servicios dentro de la página web, ajustando secciones y verificando la correcta alineación de los textos e imágenes.

Por su parte, Ramiro trabajó en Cisco Packet Tracer, reforzando la parte de configuración de red y comprobando las conexiones entre dispositivos virtuales.

Qué se va a hacer:

Durante los próximos días, el objetivo principal será consolidar el progreso individual y comenzar a unir los distintos componentes del proyecto (diseño, red, web e informe). Se espera que cada integrante pueda finalizar su parte base antes del viernes.

Cómo se va a hacer:

Se mantendrá el trabajo dividido por áreas, pero con revisiones grupales periódicas, a fin de detectar posibles fallas o inconsistencias. Además, se usará Google Drive para centralizar los archivos actualizados y capturas de avance para compartir el progreso visual del proyecto.

Daily Meeting — Miércoles 5 de noviembre

Qué se hizo:

En el día de hoy se registraron avances importantes en casi todos los sectores del proyecto.

Benjamín Ibañez logró perfeccionar gran parte del trabajo en Sweet Home 3D, enfocándose en la decoración interior y la correcta distribución del espacio para representar el entorno de manera fiel.

Korstanje avanzó con el informe final, agregando la descripción de los diagramas realizados (CPM, DER, DFD y casos de uso) y corrigiendo el formato general.

Nacho amplió el apartado de servicios, agregando contenido descriptivo y mejorando la presentación visual mediante ajustes en CSS.

Ramiro continuó con las pruebas en Cisco, analizando la conectividad entre subredes y verificando el funcionamiento del esquema de red propuesto.

Qué se va a hacer:

Para los próximos días, se planifica integrar y revisar todos los elementos finales, garantizando que el diseño, la parte técnica y el contenido estén alineados para la entrega final.

Cómo se va a hacer:

El equipo trabajará con revisión cruzada, donde cada integrante verificará el trabajo de otro compañero para asegurar la coherencia general. También se realizará una puesta en común en Google Meet para coordinar los últimos detalles antes de la entrega.

Daily Meeting — Viernes 7 de noviembre

Qué se hizo:

Durante la jornada de hoy se realizó la etapa final del proyecto, avanzando en todas las áreas con el objetivo de dejar todo lo más completo posible para la entrega.

Benjamin Ibañez continuó trabajando en el Sweet Home 3D; si bien el diseño quedó casi terminado, faltaron algunos detalles menores de ajuste y ambientación que no llegaron a completarse por falta de tiempo.

Korstanje finalizó el informe principal, incorporando las conclusiones y revisando la redacción general para su presentación.

Nacho concluyó el apartado de servicios dentro de la página web, asegurándose de que todos los elementos visuales y de texto estén correctamente vinculados y funcionando.

Ramiro completó la configuración de red en Cisco, verificando el correcto funcionamiento de las conexiones y dejando todo listo para la exposición.

Qué se va a hacer:

El grupo dedicará el resto del día a revisar y ordenar todos los archivos finales, asegurándose de que el proyecto completo (página web, diagramas, informe y simulaciones) esté correctamente guardado y disponible para la entrega oficial. También se hará una puesta en común final, donde cada integrante mostrará brevemente su parte.

Cómo se va a hacer:

El trabajo se realizará de manera colaborativa y coordinada, usando la carpeta compartida del grupo para centralizar el material final. Cada integrante subirá su parte completa, se revisará en conjunto y luego se presentará todo al docente, marcando así el cierre definitivo del proyecto.